# SEO 推广执行方案

八个六维修（广州）有限责任公司

目录

执行摘要

一、站点现状与推广基线

1.1 品牌与主体事实

1.2 站点结构基线

1.3 SEO 基础设施现状

1.4 关键诊断结论

1.5 关键词与区域覆盖基线

1.6 同主体站点对比

二、目标与成功指标

2.1 指标体系

2.2 阶段目标

三、关键词策略

四、站内优化（技术 SEO）

4.1 本阶段必须完成项

4.2 持续维护项

五、内容策略

5.1 现有内容管理

5.2 新增与更新方向

5.3 E-E-A-T 信号

六、外链与本地推广

6.1 白帽外链策略

6.2 本地推广

七、GEO 与 AI 搜索优化

八、分阶段执行计划

8.1 第 1-30 天：技术底子

8.2 第 31-60 天：内容与区域覆盖

8.3 第 61-90 天：外链、AI 与迭代

九、监测与迭代

十、预算、资源与负责人

十一、风险与合规

# 执行摘要

本方案为 www.v.pewdo.com（品牌「广州八个六瓷砖空鼓维修」，主体八个六维修（广州）有限责任公司）制定上线后的 SEO 推广执行方案。站点为纯静态站，已于 2026 年 10 月 20 日上线，包含 14 个根目录核心页、11 个广州区域页与 2000 篇文章页，robots、sitemap、llms.txt 与结构化数据等基础设施齐全。当前最突出的问题是全站仅 HTTP 访问、未签发 SSL 证书，同时 canonical 已指向 https 域名，协议不一致会阻碍收录与信任建立。

方案以「先打技术底子，再做内容与区域覆盖，最后做外链与 AI 可见性」为主线：30 天内完成 HTTPS 迁移、全站技术复核与站长平台接入；60 天内完成关键词分层落地、内容查重与内链优化，建立区域长尾收录基线；90 天内形成外链与本地推广稳定渠道，并接入 AI 搜索可见性监测。考核指标以 2000+ 页面收录率、核心词排名、自然访问与电话询盘增长为主，具体目标值在 30 天基线建成后校准，不在本阶段虚构市场数据。

# 一、站点现状与推广基线

## 1.1 品牌与主体事实

方案涉及的全部事实均来自站点素材与已核验基线，执行与后续报告不得虚构：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 品牌 | 广州八个六瓷砖空鼓维修 |
| 企业主体 | 八个六维修（广州）有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101076514120F |
| 法定代表人 | 李政霖 |
| 服务电话 | 020-66666666 |
| 网站备案号 | 粤ICP备18150436号 |
| 主营服务 | 瓷砖空鼓检测、免砸砖注浆修复、局部修补与整体重铺、防水加固 |
| 报价口径 | 免砸注浆约 60-300 元/块或 80-180 元/㎡，砸砖重铺约 150-240 元/块或 180-350 元/㎡，按块/㎡/点位计费，先勘测后书面报价 |

## 1.2 站点结构基线

| 层级 | 页面数量 | 承载职责 |
| --- | --- | --- |
| 根目录核心页 | 14 | 首页、服务与工艺、收费标准、案例、常见问题、资质、知识、白皮书、报道、文章中心、HTML 站点地图、关于、联系、404 |
| 区域页 | 11 | 广州 11 区：天河、越秀、海珠、荔湾、白云、黄埔、番禺、花都、南沙、增城、从化 |
| 文章页 | 2000 | SEO 文章 1000 + GEO 文章 1000，按区与关键词组合覆盖长尾 |

根目录核心页 14 个与区域页 11 个合计 25 个主页面；文章页 slug 规则为「区拼音+关键词」与「区拼音-关键词」双版本，均落位 articles 目录。

## 1.3 SEO 基础设施现状

| 资产 | 现状 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| robots.txt | 已配置，Disallow /404.html，声明 Sitemap | 合理，robots 只控爬取不控索引 |
| sitemap.xml | sitemapindex，聚合 core、geo、seo、geo-articles 四个子文件 | 结构合理 |
| llms.txt / llms-full.txt | 已存在，面向 AI 搜索引擎的站点说明 | 领先于同类站点 |
| OG / Twitter 卡片 | 各页模板已含 | 达标 |
| JSON-LD | 首页含 FAQPage/WebSite/HomeAndConstructionBusiness，价格页含 Service/Organization/AggregateOffer，区域页含 LocalBusiness 类与服务 schema，文章页含 Article/BreadcrumbList/FAQPage，GEO 文章含 Speakable | 达标，需持续同步 |
| meta keywords | 页面存在 | 搜索引擎不使用，建议后续移除 |
| canonical | 已声明，但统一指向 https://www.v.pewdo.com | 与当前 http 访问不一致，需处理 |
| HTTPS | 未签发证书，全站仅 http | 最高优先级缺口 |

## 1.4 关键诊断结论

对照技术 SEO 必查 11 项：Title 与 H1 抽检符合「每页唯一、H1 唯一」，OG、JSON-LD、canonical 均已声明，robots 与 sitemap 规范；hreflang 为多语言站所需，本站单语无需配置。存在四项必须处置的问题：

第一，HTTPS 缺失。 搜索与用户侧对 http 站点存在安全降权与「不安全」提示，同主体 s.pewdo.com、o.pewdo.com、x.pewdo.com 均已配置 Let's Encrypt 证书，具备直接复用方案的条件，应优先完成。

第二，canonical 协议不一致。 页面 canonical 指向 https，但实际访问仍是 http，搜索引擎抓取时会看到协议跳变信号。在完成 SSL 后应立即配置 http 到 https 的 301 跳转，保持 both 一致。

第三，大站点的收录与重复内容管理。 2000 篇文章数量大，须靠 sitemap 分批提交、内链分流与内容差异化控制去重；文章模板保留机构信息与 FAQ 区块，需防止批量生成造成的模板化重复。

第四，移动适配与图片 alt 需复核。 Viewport 已配备，按静态站响应式模板复核各视图；AI 示意图需保留来源标注与 alt 文本，不冒充真实施工照片。

## 1.5 关键词与区域覆盖基线

站点词库已沉淀 33 个分组、1621 条关键词/短语，覆盖通用词 83、城市级 4、区级 11、服务词 12、关联延伸 29、修复工艺与技术类 14、材料类 85、按空鼓程度分类与服务场景等维度，长尾素材充足。

区域地理基座覆盖 11 区共 143 个街道、34 个镇，以及社区、村等基层单元；地铁 23 条线。区域覆盖如下（社区/村数来自地理基座解析，增城村数官方口径 285、本地解析 286，差 1 已留痕核对）：

| 区 | 街道 | 镇 | 社区 | 村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荔湾 | 22 | 0 | 197 | 0 |
| 越秀 | 18 | 0 | 222 | 0 |
| 海珠 | 18 | 0 | 272 | 0 |
| 天河 | 21 | 0 | 244 | 0 |
| 白云 | 20 | 4 | 284 | 118 |
| 黄埔 | 16 | 1 | 143 | 28 |
| 番禺 | 11 | 5 | 100 | 180 |
| 花都 | 4 | 6 | 73 | 188 |
| 南沙 | 4 | 6 | 40 | 128 |
| 从化 | 3 | 5 | 58 | 221 |
| 增城 | 6 | 7 | 85 | 285 |

GEO 文章按区分布约 90-91 篇每区，11 区全覆盖，与区域页、街道/社区关键词形成三级长尾矩阵。

## 1.6 同主体站点对比

同主体已上线站点提供了可复用的模板与素材：x.pewdo.com（开锁业务）已含全城 11 区话术、电话 020-66666666、就近派单与资质表达，且已配置 HTTPS；s.pewdo.com（维修公司站）含公司 2013 年成立、注册资本 1000 万元等资质内容与价格/FAQ 页。v 站与 x、s 站存在天然内链与信任互证价值，但必须保持业务与页面相互独立，避免重复内容。

# 二、目标与成功指标

## 2.1 指标体系

| 指标 | 口径 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 收录率 | 提交页面中被搜索引擎收录的比例 | 百度站长平台、Google Search Console |
| 核心词排名 | 「瓷砖空鼓修复」「广州瓷砖空鼓修复」等词排名 | 排名监测工具 |
| 区域词覆盖量 | 11 区 × 街道/社区关键词的收录与排名数 | 站长平台查询 |
| 自然访问量 | 自然搜索带来的 PV/UV | 站点统计 |
| 询盘转化 | 电话拨打、在线留言、表单提交 | 电话统计与表单埋点 |
| 外链数量 | 有效外域链接数 | 外链监测工具 |
| AI 可见性 | 品牌词与服务词在国内 AI 助手的推荐命中率 | 定期人工+工具监测 |

指标基线须在 30 天内建立（当前无历史数据可引用），随后按月校准目标，不预设未经验证的转化率与流量数字。

## 2.2 阶段目标

| 阶段 | 目标 |
| --- | --- |
| 第 30 天 | HTTPS 与 301 完成，全站技术复核通过，站长平台接入并提交全部 sitemap，建立指标基线 |
| 第 60 天 | 核心词进入百度首页尾部或前 20 名候选区间，2000 篇文章提交完毕且收录率稳步上升，内链体系建成 |
| 第 90 天 | 收录率不低于 90%（以站长平台可验证数据为准），区域长尾词形成稳定收录，外链与本地平台渠道成型，AI 可见性监测上线并出首份报告 |

# 三、关键词策略

按「核心词上首页、次要词上区域页、长尾词进文章」三层落地，与现有页面结构一一对应：

| 层级 | 承载页面 | 词型与示例 |
| --- | --- | --- |
| 核心词 | 首页 | 瓷砖空鼓修复、广州瓷砖空鼓修复、瓷砖空鼓 |
| 次要词 | 服务页、区域页 | 免砸砖修复、注浆修复、整体重铺、天河区瓷砖空鼓修复、白云区空鼓检测 |
| 长尾词 | 2000 文章页 | 某街道瓷砖空鼓原因、某小区空鼓注浆多少钱、某地铁站附近空鼓维修 |

执行要点：每页 Title 唯一且 25-30 个汉字，Description 控制在 150-160 字符内、突出电话与「先检测后报价」利益点；正文自然包含关键词，禁止堆砌；区域词统一采用「服务+地点」组合（如「免砸砖修复+天河」），与街道/社区/地铁词汇联动；词库 1621 词由内容编辑按分组补全到文章与页面，保证真实覆盖而非机械替换。

# 四、站内优化（技术 SEO）

## 4.1 本阶段必须完成项

| 事项 | 动作 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| HTTPS 迁移 | 为 www.v.pewdo.com 签发 Let's Encrypt 证书并配置 443；http 301 至 https | 全站 https 可访问，301 生效 |
| canonical 一致性 | 确认 canonical 与最终 https 地址一致 | 抽样复核无协议错位 |
| 站长平台接入 | 百度搜索资源平台、Google Search Console 验证站点 | 验证通过并提交 sitemap |
| 全站 TKD 复核 | 检查 2000+ 页面 Title、Description、H1 唯一性 | 自动化脚本输出问题清单并清零 |
| 移动适配复核 | Viewport 与关键视口下页面无错位 | 多视口截图通过 |
| 图片与 alt | 检查 AI 示意图来源标注与 alt | 无缺失、无误标 |
| 内链体系 | 区域页与对应文章互链、相关文章推荐、面包屑完整 | 每文内链 3-5 个达标 |
| 结构化数据同步 | JSON-LD 与页面内容一致性复核 | 校验工具无错误 |

## 4.2 持续维护项

robots.txt 与 sitemap 在新增页面时同步更新；meta keywords 可在后续改版时移除；监控抓取异常与 404，避免大站点产生抓取浪费；保持页面速度（纯静态站具备优势，压缩静态资源）。

# 五、内容策略

## 5.1 现有内容管理

2000 篇文章已按「SEO 1000 + GEO 1000」双版本差异化生成，构成防重复的内容组合。第一阶段对两批文章做两件事：一是按词库分组补全关键词覆盖清单，确认每篇文章定位的词组与面包屑、内链指向一致；二是抽样核查模板重复度，对高重复页做改写，守住「内容有用性优先于一切优化」的原则。

## 5.2 新增与更新方向

在已有知识、白皮书、报道、案例、FAQ 基础上，按季度补充真实可验证的内容：真实修复案例（脱敏后）、价格与工艺问答、区域施工说明、季节性问题（回南天空鼓等）。所有新增内容必须与业务事实一致，AI 示意图一律标注来源，不得伪造案例与数据。

## 5.3 E-E-A-T 信号

通过已有资质页持续强化主体可信度：公司 2013 年成立、注册资本 1000 万元、统一社会信用代码、法定代表人、备案号；页面联系方式与站点 NAP（名称、地址、电话）保持一致；案例与报道页补充可核验信息，为「经验、专业、权威、可信」提供事实支撑。

# 六、外链与本地推广

## 6.1 白帽外链策略

| 策略 | 做法 | 对应资源 |
| --- | --- | --- |
| 数字研究 | 发布广州空鼓检测/修复成本调研等原创研究，供行业引用 | 白皮书、报道页 |
| 资源页 | 整理免砸维修工艺指南、验收清单，供装修/家居站点转载 | 知识页 |
| 客座文章 | 向装修、家居、本地生活类网站投稿 | 内容编辑 |
| 损坏链接替换 | 查找失效的瓷砖/装修相关资源页，提议替换为本站内容 | 外链监测 |
| 行业目录 | 本地生活目录、行业协会站点收录 | 目录提交清单 |

外链执行严守白帽边界：不做买卖链接、站群、垃圾目录，数量服从质量，每月评估新增外链的真实性与收录情况。

## 6.2 本地推广

以广州 11 区为范围建立本地阵地：百度地图、高德地图企业标注与站点 NAP 完全一致；大众点评、58 同城等生活服务平台的商家页与站点品牌名、电话 020-66666666 统一；区域页与文章持续覆盖「区+街道+社区+地铁」状语。面向海外用户的 Google Business Profile 仅作为补充选项，不占用国内主资源。

# 七、GEO 与 AI 搜索优化

站点已具备 llms.txt、llms-full.txt 与 Speakable 结构化数据，领先于同类站点。本阶段将其体系化：维护 llms 文件与站点更新同步，确保 AI 搜索引擎读取到最新品牌、服务、区域与联系方式；以「品牌词」「核心服务词」「区级服务词」三类词，按月在 Kimi、文心一言、豆包、DeepSeek 等主流国内 AI 助手上抽样查询并记录推荐命中；把 GEO 可见性纳入月度报告，作为自然搜索之外的增量渠道。

# 八、分阶段执行计划

## 8.1 第 1-30 天：技术底子

| 任务 | 负责人建议 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| SSL 签发与 301 配置 | 技术 | https 全站可访问 |
| 站长平台验证与 sitemap 提交 | SEO | 4 个子 sitemap 全部提交 |
| 全站 TKD/内链/alt 自动化复核 | SEO+技术 | 问题清单清零 |
| 关键词分层清单定稿 | SEO | 三层词表落地 |
| 指标基线建立 | SEO | 首份基线报告 |

## 8.2 第 31-60 天：内容与区域覆盖

| 任务 | 负责人建议 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 2000 篇文章关键词定位与查重 | 内容 | 覆盖清单与抽样复查通过 |
| 区域页与文章内链补全 | 内容 | 每文内链 3-5 个 |
| 首批外链与本地平台入驻 | SEO | 10+ 条有效外链、2 个本地平台 |
| 首轮核心词排名监测 | SEO | 核心词排名记录与优化建议 |

## 8.3 第 61-90 天：外链、AI 与迭代

| 任务 | 负责人建议 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| 外链渠道稳定产出 | SEO | 累计 20-50 条有效外链 |
| AI 可见性监测上线 | SEO | 首份 GEO 报告 |
| 收录与排名复盘 | SEO | 90 天目标对照与下期计划 |
| 新增内容排期 | 内容 | 下季度内容日历 |

# 九、监测与迭代

通过百度搜索资源平台与 Google Search Console 监控收录、抓取与索引状态；站点统计跟踪自然访问与来源；电话与表单埋点统计询盘；排名监测工具按月出核心词与区域词报告。执行节奏为：周报跟踪技术指标与外链进度，月报复盘关键词、收录、流量与询盘，每季度按数据调整词表、内容排期与推广预算，杜绝只做不测。

# 十、预算、资源与负责人

| 角色 | 职责 | 投入建议 |
| --- | --- | --- |
| SEO 负责人 | 策略、监测、报告 | 专职或外部顾问 |
| 内容编辑 | 文章查重、改写、新增内容 | 阶段性投入 |
| 技术 | SSL、301、模板与自动化检查 | 复用现有运维 |

预算按内部人力与外部服务组合确定：SSL 证书与站长工具为免费资源；排名监测与 AI 可见性工具优先免费额度，必要时按月度采购；外链资源以内容产出与关系维护为主，不采购低质外链。具体金额由决策层按季度审批，不在本方案预设未经论证的预算值。

# 十一、风险与合规

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| HTTPS 迁移延迟 | 收录与信任受损 | 第一阶段优先，复用同主体证书方案 |
| 2000 文章模板化重复 | 收录质量下降 | 抽样查重、分批改写 |
| 图片与案例真实性 | 信任与合规风险 | AI 图标注来源，案例脱敏且可核验 |
| 关键词过度堆砌 | 惩罚风险 | 内容优先原则，自动化抽检 |
| 外链低质化 | 排名受损 | 白帽策略与月度外链审计 |
| 备案与域名合规 | 站点可用性 | 备案信息、联系方式保持真实一致 |

所有对外发布的推广内容须与品牌事实一致，不承诺无法验证的效果，不贬低竞品，遵守广告法与平台规则。方案执行期间，凡涉及站点行为（如 SSL 签发、301 配置、批量提交）均由负责人确认后实施，并留存可追溯记录。